| Referat fra Styremøte 5-25 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Styremøte |  |  | Møtenummer i 2025 |
|  |  |  | 9 |
| Møtedato: | Møteleder: | Referent: |  |
| 13.11.25 | Dagfinn Jensen | Lena Jørgensen-Kaur |  |

| Deltakere: |  | Tilstede: |
| --- | --- | --- |
| Dagfinn Jensen Lena Jørgensen-Kaur Tine Lindberg Samsami Egil Valaas Carina Broberg |  | Ja Ja Nei Ja Ja |

Neste møte:

11.november

| Saksnummer |  | Beskrivelse |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Godkjenne referat fra forrige møte. - Referatet er godkjent |  |
| 2 |  | Innkommende post - 6 av 7 fakturaer er betalt til Sørum VVS. Den siste betales når alt arbeid er ferdigstilt. Sørum VVS har godtatt dette. - Bevar HMS har kommet med en henvendelse angående røykvarslere. De skal ikke byttes før 2027. - Beboer har klaget på styrets oppsigelse av deres garasjeplass. Oppsigelsen står likevel. - Ny henvendelse om mus. De ber om at Anticimex kommer for inspeksjon. Styret har tatt kontakt med Anticimex. - En beboer ønsker en parkeringsplass. Han står på venteliste. - En beboer har fått utfordringer på badet i etterkant av utskifting av utvendig stoppekran. Vedkommende ber om at borettslaget tar fakturaen. Styret er enstemmige i at fakturaen belastes borettslaget. - Beboer ber om å få framleie rekkehuset fram til 30.april 2026. Styret har ingen innsigelser. - Skadesak hos en beboer er avsluttet. |  |
| 3 |  | Status utbytting av stoppekranen - Kun gate 1 er ferdigstilt. Foreløpig ligger Sørum VVS bak planen. Siste faktura betales når sluttbefaring er foretatt. - Roger henter lokkene fortløpende. |  |
| 4 |  | Utplassering av beholdere - Kommer etter 01.12. |  |
| 5 |  | Info fra FO - Gunstig rentetilbud fra Nordea. Blir antagelig et bytte etter hvert. |  |
| 6 |  | Budsjett - Lillestrøm kommune har refundert 537 797 kr som de har krevd inn for mye i vannavgift i 43 måneder. Dette brukes til å ikke øke husleia for 2026. - Budsjetterte inntekter er 8 010 511 og budsjetterte kostnader er 8 067 010, med et budsjettert resultat på -56 499. - Budsjettet er sendt til godkjenning. |  |
| 7 |  | Parkering - Det er flere på venteliste, men vi avventer å plassere disse. |  |
| 8 |  | HMS - Skaden på en lekeplass er utbedret |  |
| 9 |  | Parkering - Flere beboere vil få inndratt parkeringsplassene sine da de ikke er i bruk. |  |
| 10 |  | Beboerinfo - Intet spesielt - Info om husleia neste måned |  |